## Slide 1
선진인포텍 ERP V1.0
Out-of-Scope 항목 정리
Phase 1 구현 완료 및 Phase 2 로드맵
2026년 1월 28일

## Slide 2
문서 개요
목적
Phase 1 구현 완료 항목 정리
Out-of-Scope 항목 정리
Phase 2 로드맵 수립 기초 자료
대상 시스템: 선진인포텍 ERP V1.0
작성일: 2026-01-28
버전: v1.0
구성 (11개 모듈)
전체 레이아웃 설정
대시보드 및 일정관리
업무 검색
기술지원 관리
프로젝트 관리 (영업 파이프라인)
장애 현황 관리
재고 관리
유지보수 고객 관리
고객 등록 및 조회 (CRM)
직원 관리 (인사)
공지사항 (게시판)

## Slide 3
Page 1
전체 레이아웃 설정 (PRD 2001)
Phase 1 구현 완료
모듈 페이지: 11개 모듈 완료
알림 시스템: Sonner 토스트 구현
반응형: Sheet 오버레이 사이드바
세션 관리: NextAuth.js JWT
Out-of-Scope (Phase 2)
다국어(i18n): Phase 2
다크 모드 토글: CSS 준비됨
폼 임시 저장: Phase 2
Lighthouse CI: 안정화 후
키보드 네비게이션: ARIA 강화
즐겨찾기 메뉴: Phase 2
PWA 지원: Phase 2

## Slide 4
Page 2
대시보드 및 일정관리 (PRD 2011)
Phase 1 구현 완료
기술지원 CRUD: API/UI 완전 구현
일일 요약: daily-summary API
팀 캘린더: team API 구현
캘린더 뷰: 월/주/일간 뷰
Out-of-Scope (Phase 2)
드래그 앤 드롭: @dnd-kit 필요
반복 일정: 스키마 확장 필요
Push 알림: FCM/Web Push
외부 캘린더: Google/Outlook 연동
주간/월간 통계: 집계 대시보드
시간대별 블록: 그리드 레이아웃
모바일 스와이프: react-swipe
오프라인 지원: Service Worker

## Slide 5
Page 3
업무 검색 (PRD 2021)
Phase 1 구현 완료
업무 신규 등록: TaskForm 완전 구현
업무 삭제: Soft Delete 구현
단일 컬럼 정렬: date/title/status
Out-of-Scope (Phase 2)
검색 페이지 삭제: TaskDetailDialog
기술지원 통합 조회: 통합 검색 API 필요
Excel 내보내기: xlsx 미구현
CSV 내보내기: 기본 내보내기 없음
검색 조건 저장: DB 저장 미구현
대량 일괄 수정: 다중 선택 미구현
다중 컬럼 정렬: 단일 정렬만 지원

## Slide 6
Page 4
기술지원 관리 (PRD 2031)
Phase 1 구현 완료
Customer CRUD: 고객 관리 완전 구현
단일 파일 첨부: 10MB, PDF/DOCX 등
상태 전이 관리: RECEIVED-COMPLETED
Out-of-Scope (Phase 2)
대시보드 연동: 빈 배열 반환 중
통계 대시보드: 리포팅 Phase 2
이메일/SMS 알림: Phase 2
템플릿 관리: Phase 2
다중 파일 첨부: 단일 파일만 지원
Task 자동 연동: 관계 미설정
MANAGER 부서 조회: 본인 건만 조회
고객 피드백 요청: Phase 2

## Slide 7
Page 5
프로젝트 관리 - 영업 파이프라인 (PRD 2041)
Phase 1 구현 완료
프로젝트 CRUD: 생성/조회/수정/삭제
8단계 체크리스트: MEETING-HANDOVER
고객사 연동: FK, Combobox 검색
다중 첨부파일: 카테고리별 분류
필터/검색/정렬: 복수 필터링
RBAC 권한: ADMIN/MANAGER/USER
요약 배지: 상태별 카운트
Out-of-Scope (Phase 2)
하위 태스크 관리: PROJECT_TASK 미구현
간트 차트 뷰: UI 미구현
수익/비용 분석: 원가/이윤 필드 없음
복수 담당자: 단일 담당자만
알림/리마인더: Phase 2
캘린더 연동: Phase 2
확률(Win Rate): 필드 미구현

## Slide 8
Page 6
장애 현황 관리 (PRD 2051)
Phase 1 구현 완료
장애 CRUD: 생성/조회/수정/삭제
상태 관리: INTAKE-COMPLETED
심각도 관리: 4단계 우선순위
고객사 연동: FK, 필터링
담당자 할당: 권한별 제약
첨부파일 관리: 다중 파일, 10MB
변경 이력: 상태/담당자 기록
요약 API: 상태별 카운트
RBAC 권한: ADMIN/MANAGER/USER
Out-of-Scope (Phase 2)
실시간 알림: WebSocket/SSE 필요
메일 발송: nodemailer 미연동
대시보드 차트: Recharts 미구현
다국어 지원: 한글만
모바일 전용 UI: 반응형만
댓글/코멘트: 이력만 기록
SLA 자동 계산: RTO/RTR 미구현
Excel/PDF 리포트: Phase 2

## Slide 9
Page 7
재고 관리 (PRD 2061)
Phase 1 구현 완료
재고 CRUD: 입고/조회/수정/삭제
상태 관리: 재고-출고-폐기
이력 추적: 입고/출고/반납 기록
출고/반납 처리: 사용처, 반납 예정일
위치 변경: 이전/새 위치 이력
통계 조회: 상태별 카운트
필터/검색/정렬: 카테고리, 상태, 위치
역할 기반 제어: ADMIN/MANAGER/USER
Out-of-Scope (Phase 2)
바코드/QR 스캔: 수동 입력만
자동 알림: 과기 집계만
장비 예약 시스템: Phase 2
승인 워크플로우: 즉시 실행만
장비 모니터링: Phase 2
외부 ERP 연동: Phase 2
감가상각 계산: 로직 없음
전문검색(FTS): LIKE만
부서별 권한: 전사 접근만

## Slide 10
Page 8
유지보수 고객 관리 (PRD 2071)
Phase 1 구현 완료
유지보수 CRUD: 생성/조회/수정/삭제
계약 상태 관리: 활성/종료/갱신예정
고객사 연동: FK, 필터링
계약 기간 관리: 시작일/종료일 이력
첨부파일 관리: PDF/DOC, 10MB
변경 이력 추적: 갱신/상태변경 기록
기본 통계: 30/60일 만료 알림
역할 기반 제어: USER/MANAGER/ADMIN
Out-of-Scope (Phase 2)
자동 상태 전이: 수동 변경만
자동 계약 갱신: 수동 renewContract
매출 인식: 회계 연동 없음
전자서명: 서명 필드 없음
분석 대시보드: 기본 통계만
다국어 지원: 한글만
부서별 액세스: 역할만
파일 버전 관리: 메타데이터만
대량 작업: 개별 처리만

## Slide 11
Page 9
고객 등록 및 조회 - CRM (PRD 2081)
Phase 1 구현 완료
고객 CRUD: 생성/조회/수정/삭제
고객 분류: 4가지 분류 관리
담당자 관리: 다중 연락처, 주담당자
검색/필터링: 이름/코드, 분류/담당자
고객 이력 추적: 변경 기록
역할 기반 제어: USER/MANAGER/ADMIN
의존성 검증: 삭제 전 참조 확인
Out-of-Scope (Phase 2)
감정 추적: memo 필드만
산업 분야/매출: 추가 필드 미구현
고객사 로고: Attachment 없음
분류별 동적 폼: 필드 변경 없음
지역 기반 분류: address만
대량 import/export: CSV/Excel 없음
신용 등급 관리: 필드 없음
삭제 고객 복구: Soft delete만
문서 첨부: 첨부 기능 없음

## Slide 12
Page 10
직원 관리 - 인사 (PRD 2091)
Phase 1 구현 완료
직원 CRUD: 생성/조회/수정/삭제
부서 관리: 계층적 구조, Tree 시각화
직급/포지션: CRUD, 레벨 설정
RBAC 권한: ADMIN/MANAGER/USER
계정 관리: 생성/활성화/비활성화
검색/필터링: 이름/이메일, 부서/직급
NextAuth 연동: JWT, 역할 라우팅
변경 이력: 생성/수정/삭제 기록
Out-of-Scope (Phase 2)
조직도 시각화: 부서 트리만
프로필 사진: 이미지 필드 없음
근무 시간 추적: 별도 모듈 필요
급여/연봉 관리: 급여 필드 없음
Feature Flag: 3단계 RBAC만
SSO (LDAP/AD): 로컬 계정만
대량 import/export: CSV/Excel 없음
부서 이동 이력: 일반 UPDATE에 포함
암호 재설정 이메일: 임시 비밀번호만

## Slide 13
Page 11
공지사항 - 게시판 (PRD 2101)
Phase 1 구현 완료
공지사항 CRUD: 생성/조회/수정/삭제
게시물 유형: 공지/공유/지시/건의/자유
댓글 기능: 트리 구조, 2단계 깊이
첨부파일 관리: 매직 바이트, 10MB/5개
검색/필터링: 제목/내용, 유형/작성자
조회수 추적: 상세 조회 시 증가
Draft 자동 저장: localStorage 30초
RBAC 권한: MANAGER+(작성)
Out-of-Scope (Phase 2)
좋아요/싫어요: LIKE 테이블 없음
카테고리 추가: 5가지 고정만
알림 시스템: 알림 테이블 없음
대량 import/export: CSV/Excel 없음
WYSIWYG 에디터: Textarea만
댓글 좋아요: COMMENT_LIKE 없음
게시물 핀 고정: pinned_at 없음
태그 시스템: TAG 테이블 없음
클라우드 스토리지: 로컬 파일만

## Slide 14
Phase 2 주요 개발 항목
공통 기능
알림 시스템 (전체 모듈)
다국어 지원 (i18n)
부서별 권한 스코핑
대량 import/export
연동 기능
외부 캘린더 연동 (Google, Outlook)
이메일/SMS 알림
SSO (LDAP/AD)
외부 ERP 연동
클라우드 스토리지 (S3)
고급 기능
간트 차트 (프로젝트)
조직도 시각화 (직원)
통계/분석 대시보드
SLA 자동 계산 (장애)
바코드/QR 스캔 (재고)

## Slide 15
Phase 2 권장 우선순위
High Priority
1
알림 시스템 업무 효율성 직결
2
부서별 권한 스코핑 보안 강화
3
이메일/SMS 알림 고객 대응 속도 향상
Medium Priority
4
외부 캘린더 연동 Google/Outlook
5
통계/분석 대시보드 Recharts 시각화
6
대량 import/export CSV/Excel 지원
Low Priority
7
다국어 지원 i18n 프레임워크
8
WYSIWYG 에디터 TipTap/Slate
9
클라우드 스토리지 S3 연동

## Slide 16
Thank You
Phase 1 완료 및 Phase 2 로드맵
문서 버전: v1.0
작성자: Claude Code
작성일: 2026-01-28
선진인포텍 ERP V1.0 - Out-of-Scope 항목 정리